**福衛七號大事記要**

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 工作項目 |
| 2010年5月 | 臺美政府簽署技術合作協定，雙方授權由科技部國研院太空中心與美國國家海洋暨大氣總署共同執行福爾摩沙衛星七號計畫 |
| 2011年6月 | 科技部核定執行計畫書 |
| 2012年7月 | 福爾摩沙衛星七號本體購案決標予英商SSTL |
| 2015年6月 | 六枚衛星運抵國研院太空中心，開始進行各項元件組裝與測試 |
| 2019年4月 | 衛星運抵美國甘迺迪太空中心 |
| 2019年6月25日 | 衛星發射 |
| 2019年12月10日 | 開始提供試用之大氣掩星觀測資料 |
| 2020年3月7日 | 正式公開大氣掩星觀測資料 |
| 2020年9月15日 | 正式公布接收GPS衛星訊號所得電離層資料 |
| 2021年1月29日 | 正式公布接收GLONASS衛星訊號所得電離層資料 |
| 2021年2月3日 | 完成佈軌 |